НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ Э/С И ИНФОРМАТ.

Постановление о внедрении II этапа нового

Национального плана нумерации Республики Молдова

N 30  от  18.12.2003

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 254-261/370 от 25.12.2003

* * *

На основании    полномочий,   предоставленных   НАРЭИ   Законом   об

электросвязи   N  520  от  07.07.1995  г.  в  области  предоставления  и

управления ресурсов нумерации Административный совет НАРЭИ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поставить   в   задачу  АО  "Молдтелеком"  и  других   операторов

электросвязи   осуществление  до  24.00  31.01.2004  г.,  перевод  сетей

электросвязи  и  информатики южных районов Республики Молдова  на  новый

Национальный  план  нумерации  (НПН),  II этап,  в  соответствии  с  п.1

Постановления АС НАРЭИ N 10 от 17 июля 2003 г.

2. Утвердить Программу внедрения нового НПН, II этап (приложение 1).

3. Поставить   в   задачу  АО  "Молдтелеком"  и  других   операторов

электросвязи  с  19.12.2003  г. и до 31.01.2004 г. проведение  работ  по

изменению,   корректировке  и  тестированию  телекоммукационных   сетей,

связанных  с  внедрением новых географических кодов  населенных  пунктов

Чадыр-Лунга,  Вулкэнешть  и Тараклия и обеспечением доступа  к  ресурсам

нумерации  из  номерного  ряда  "1"  в  мун.Кишинэу,  без  использования

префикса "0".

4. АО "Молдтелеком",   другим  операторам  электросвязи  представить

НАРЭИ  до 01.02.2004 г., 11.00, отчеты о результатах внедрения II  этапа

нового НПН.

5. С 01.02.2004  г.  НАРЭИ  предоставит ресурсы нумерации  из  блока

номеров "1400-1499"  службам,  которые  используют  в  настоящее   время

короткие  номера (900-999). Номера специальных служб "901", "902", "903"

и "904" сохранить до внедрения "Национальной службы спасения 112".

6. Поставить  в  задачу заместителя директора НАРЭИ г-на  Станислава

Горди,  организацию  и координирование мероприятий по  внедрению  нового

НПН, II этап.

7. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня опубликования  в

"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Председатель

Административного

Совета НАРЭИ                                    Юрий ТЭБЫРЦЭ

Члены Совета                                    Станислав Гордя

Петру Греку

Кишинэу, 18 декабря 2003 г.

N 30.

Приложение

Программа внедрения Национального плана нумерации, II этап

-----------------------------------------------------------------------------

Мероприятия       | Сроки  |         Работы            | Ответст-

|        |                           | венные

-----------------------------------------------------------------------------

1 Разработка и  утверждение  19 де-                                НАРЭИ,

Программы внедрения ново-  кабря                                 Рабочая

го НПН, II этап.           2003 г.                               группа

2 Утверждение Постановления  30 де-   В  Постановлении  АС  НАРЭИ  НАРЭИ

АС  НАРЭИ  о начале работ  кабря    операторам указано осущест-

на объектах  электросвязи  2003 г.  вить необходимые  изменения

в  связи с внедрением  II           для перехода на новую нуме-

этапа НПН.                          рацию в своих сетях.

3 Выполнение работ по изме-  19 де-   Результаты тестирования пе-  АО "Молд-

нению,  корректировке   и  кабря    редаются в НАРЭИ.            телеком"

тестированию  сетей элек-  2003г.-

тросвязи  с целью внедре-  31 ян-

ния новых  географических  варя

кодов для населенных пун-  2004 г.

ктов  Чадыр- Лунга - 291,

Вулкэнешть - 293  и Тара-

клия - 294.

4 Осуществление технических  19 де-                                АО "Молд-

изменений  на  телефонных  кабря                                 телеком"

станциях  с целью обеспе-  2003г.-

чения  доступа на нумера-  31 ян-

ционные ресурсы ряда "1",  варя

в   мун.Кишинэу, без  ис-  2004 г.

пользования кода "0"  со-

гласно  постановлениям АС

НАРЭИ N 8 от 29.05.2003 г.

и N 17 от 9.09.2003 г.

5 Тестирование  изменений и  19 ян-                                АО "Молд-

передача результатов тес-  варя -                                телеком"

тирования  НАРЭИ.          30 ян-

варя

2004 г.

6 Внедрение II этапа нового  31 ян-                                АО "Молд-

НПН и обеспечение доступа  варя                                  телеком"

на ресурсы  нумерации  из  24.00

ряда  "1" в   мун.Кишинэу  2004 г.

без использования префик-

са "0".

7 Двойная   нумерация   для  1 фев-   Возможность   осуществления  АО "Молд-

международных входящих вы- раля -   вызовов   с  использованием  телеком"

зовов    для   населенных  1 ап-    старых и новых кодов  насе-

пунктов Чадыр-Лунга- 291,  реля     ленных пунктов Чадыр-Лунга,

Вулкэнешть - 293 и Тарак-  2004 г.  Вулкэнешть и Тараклия.

лия - 294.

8 Исключение  двойной нуме-  1 ап-    С 1 апреля по 1 мая остают-  АО "Молд-

рации  для  международных  реля -   ся включенными автоответчи-  телеком"

входящих  вызовов и вклю-  1 мая    ки в  случае  неправильного

чение  автоответчиков без  2004 г.  набора   кодов   населенных

подключения вызова.                 пунктов Чадыр-Лунга, Вулкэ-

нешть и Тараклия.

-----------------------------------------------------------------------------