Срок действия истек

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ Э/С И ИНФОРМАТ.

Постановление об утверждении Программы внедрения нового

Национального плана нумерации

N 04  от  11.04.2003

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 76/104 от 22.04.2003

* * *

На основании  полномочий, данных НАРЭИ Законом об электросвязи N 520

от   07.07.1995  г.  о  выделении  и  управлении  ресурсами   нумерации,

Административный совет НАРЭИ Постановляет:

1. Утвердить   Программу   внедрения  нового   Национального   плана

нумерации (Приложение 1).

2. Обязать г-на   Станислава  Гордя,  заместителя  директора  НАРЭИ,

организовать   и   координировать   мероприятия  по   внедрению   нового

Национального   плана   нумерации,   утвержденного   приказом   министра

транспорта и связи N 72 от 08.04.2003 г.

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня опубликования  в

Официальном мониторе Республики Молдова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ПО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЮ

В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

И ИНФОРМАТИКИ                               Юрий ТЭБЫРЦЭ

Кишинэу, 11 апреля 2003 г.

N 04.

Приложение 1

Общая программа внедрения Национального плана нумерации

---+---------------------------+------------+----------------------------+---------------

|        Мероприятия        |   Срок     |          Работы            | Ответственные

---+---------------------------+------------+----------------------------+---------------

1  Создание рабочей группы для  10.04.2003                               НАРЭИ

внедрения нового Националь-

ного плана нумерации

2  Создание рабочей группы для  10.04.03                                 НАРЭИ

обеспечения рекламной  ком-

пании в связи  с внедрением

нового Национального  плана

нумерации

3  Разработка   индивидуальных  1 апреля -  Каждый оператор должен раз-  Операторы

программ по переходу на но-  30 мая      работать и  утвердить Прог-

вый Национальный план нуме-  2003        рамму перехода  своей  сети

рации (НПН) для  операторов              на новый НПН. Операторы се-

фиксированной    телефонии,              тей электросвязи  включат в

мобильной  связи,  передачи              эту программу следующее:

данных, IP-телефонии, и др.              - список объектов сети, где

необходимо  произвести  ко-

рекции при внедрении  новой

нумерации и временного сох-

ранения двойной нумерации;

- план действия в сети  для

поэтапного перехода к новой

нумерации   который   будет

включать:

- объем работ, сроки выпол-

нения работ  и приобретения

необходимого оборудования;

- сроки использования двой-

ной нумерации,  маршрутиза-

ции и новых кодов;

- программу    тестирования

сети;

- сроки и программа  исклю-

чения старых  кодов из  баз

данных  объектов сети, тес-

тирования сети.

4  Разработка рекламной  прог-  15 апреля                                Программа будет

раммы для внедрения  нового  - 30 мая                                 разрабатываться

НПН                          2003                                     рабочей группой

для обеспечения

рекламной  ком-

пании и утверж-

дается НАРЭИ

5  Гармонизация  между   собой  15 мая -                                 Операторы

индивидуальных  программ  и  30 мая

приведение их  в соответст-  2003

вии   с   Общей  программой

внедрения нового НПН

6  Принятие решения  Админист-  20 мая      В решении административного  НАРЭИ

ративного Совета НАРЭИ  ко-  2003        совета НАРЭИ будет приказа-

торое   обязует  операторов              но  операторам   произвести

электросвязи начать  работу              необходимые  изменения  для

по  изменению  нумерации  в              перевода их сетей  на новую

Республике Молдова                       нумерацию

7  Информирование МСЭ,  минис-  15 июля -   Информирование  администра-  МТС, НАРЭИ

терств, администрации  свя-  ноябрь      ций  связи  других  стран в  информирует МСЭ

зи, агенств связи и  опера-  2003        связи с переходом  на новую  и администрации

торов связи других  стран о              нумерацию                    связи    других

внедрении нового НПН в Рес-                                           стран.  Местные

публике Молдова                                                       операторы   ин-

формируют  меж-

дународных опе-

раторов

8  Внедрение  рекламной  прог-  1 июня -    Реклама  должна быть ясной,  НАРЭИ и

раммы об изменении  нумера-  15 ноября   доступной,   понятной   для  операторы

ции на территории Республи-  2003        всех жителей республики

ки Молдова

9  Подготовка и  выпуск  теле-  15 мая -    В справочнике  должны  быть  Телефонный

фонного справочника Респуб-  30 июня     не только новые коды  горо-  справочник

лики Молдова в связи  с пе-  2003        дов  Республики Молдовы, но  разрабатывается

реходом на новую нумерацию               и  порядок   набора  номера  рабочей группой

пользователем при выходе:    для обеспечения

- на другие города и другие  рекламной  ком-

страны;                      пании и утверж-

- на другие  сети  (мобиль-  дается НАРЭИ

ные);

- на  экстренные,  информа-

ционно - справочные  и  др.

службы на территории города

(местной сети);

- на службы  междугородной,

международной сетей (к раз-

личным службам рабочих мест

телефонисток);

- интеллектуальные   услуги

(freephone, и др.)

10  Печатание телефонного спра-  1-30 июля                                Операторы

вочника и распределение его  2003

в соответствии  с рекламной

программой

11  Производство работ по изме-  1 июня -    Результаты измерений  пере-  Операторы

нению, коррекции и тестиро-  30 октября  даются НАРЭИ.  Сеть  должна

вания сетей  электросвязи в  2003        иметь необходимое количест-

соответствии с Индивидуаль-              во автоответчиков на разных

ной программой  перехода на              объектах сети  с соответст-

новый НПН                                вующей "фразой" для пользо-

вателя   на  случаи  непра-

вильного набора номера.

12  Тестирование и передача ре-  15 - 30     В случае положительных  ре-  Операторы

зультатов измерений НАРЭИ    октября     зультатов  измерений  сети,

2003        НАРЭИ разрешает  эксплуата-

цию сетей  с новой  нумера-

цией,    передается   через

средства массовой  информа-

ции о внедрении новой нуме-

рации  в  сетях  республики

(день, месяц)

13  Отправка  письма  в  МСЭ  о  15 октября  В  документе   обозначается  МТС, НАРЭИ

точном времени  перехода на  2003        день  31 октября  как  день

новый НПН                                перехода  на  новый  НПН  в

Республике Молдова

14  Переход на новую нумерацию   31 октабря                               Операторы

24.00

2003

15  Информирование МСЭ о  внед-  1 ноября -                               МТС, НАРЭИ

рении нового НПН  в Респуб-  10 ноября

лике Молдова                 2003

16  Временное сохранение  двой-  1 ноября -  С 1 ноября по 1 февраля ос-  Операторы

ной нумерации  для междуна-  1 февраля   таются подключенными  авто-

родных входящих звонков      2004        ответчики, на случаи непра-

вильного  формирования  но-

мера

17  Отключение двойной  нумера-  1 февраля                                Операторы

ция  для входящих  междуна-  2004

родных звонков

-----------------------------------------------------------------------------------------

Утвержден:

__________________________

Министр транспорта и связи

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН НУМЕРАЦИИ

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Национальный  план  нумерации  (НПН)  определяет  распределение

ресурсов нумерации и определяет структуру номерных рядов, используемых в

сетях, и услуг электросвязи и информатики.

1.2. В Республике  Молдова план нумерации закрытого типа, что делает

возможным   местный   набор  абонента.  Переход  на  новый   НПН   будет

осуществляться  в  соответствии  с "Программой  внедрения  нового  НПН",

разработанной     и    утвержденной    Национальным    агентством     по

регулированию   в  области  электронных   коммуникаций и  информационных

технологий (НАРЭКИТ).

1.3. Выделение    ресурсов   нумерации   осуществляется   НАРЭИ    в

соответствии с НПН и "Регламентом по управлению НПН".

[Глава I изменена Приказом МИР N 117 от 24.12.2008, в силу 31.12.2008]

II. СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА

2.1. Международный   телефонный   номер  состоит  из   кода   страны

(Республика  Молдова)  "373" и 8 цифр национального  (значащего)  номера

(N(S)N).  NSN  состоит  из  2-3 цифр национального кода и  5  -  6  цифр

абонентского номера (SN).

2.2. Национальный префикс - "0", международный префикс - "00".

III. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПЛАНА НУМЕРАЦИИ

---------------+------------------------------------------+----------------

Формат     |                Выделение                 |   Тип номера

N(S)N      |                                          |

---------------+------------------------------------------+----------------

0           Национальный префикс

00          Международный префикс

1XX(X(X))   Короткие коды

2XXXXXXX    Номера для сетей и услуг электронных

коммуникаций общего пользования,

выделяемые для фиксированных терминалов    географические

3XXXXXXX    номера для сетей и услуг электронных

коммуникаций общего пользования,

выделяемые для фиксированных терминалов,

и номера, не зависимые от географического

местоположения	   			   географические и не

зависимые от географического

местоположения, поставляемые,

выделяемые для фиксированных

терминалов

4XXXXXXX    Стратегический резерв

5XXXXXXX    номера для сетей и услуг электронных

коммуникаций общего пользования,

выделяемые для фиксированных терминалов

6XXXXXXX    номера для сетей и услуг электронных

коммуникаций общего пользования,

выделяемые для мобильных терминалов        Негеографические

7XXXXXXX    Услуги (персональные номера и мобильные    Негеографические

телефонные сети)

8XXXXXXX    Услуги (freephone, и т.д.)                 Негеографические

9XXXXXXX    Услуги (услуги с распределенным доходом,   Негеографические

и т.д.)

901XXXXX -  Стратегический резерв                      Негеографические

99X XXXXX

---------------------------------------------------------------------------

[Глава III изменена Приказом МИР N 117 от 24.12.2008, в силу 31.12.2008]

[Глава III изменена Измением МТС N 123 от 16.07.04]

IV. КОРОТКИЕ КОДЫ

4.1. В короткие  коды входят короткие номера и коды доступа с длиной

3,  4  или 5 цифр в соответствии с Таблицей 1. Коды доступа  и  короткие

номера  выделяются  для  услуг с большим трафиком, специальных  услуг  и

услуг с особой общественной значимостью.

Таблица 1

--------------+--------------------------------------------+------------------

Номер     |                 Выделение                  |   Примечание

--------------+--------------------------------------------+------------------

10X(X)     Коды доступа к операторам сетей электросвязи

110 - 111  Резерв

112        Национальная служба спасения                 Обязательный

для всех сетей

113 - 116  Резерв

117        Служба работы с клиентом                     Для одной сети

118X(X)    Справочные службы (директорий)               Для одной сети

(нынешний - "909"

и "977")

119        Служба ремонта сети                          Для одной сети

(нынешний - "998")

12XX       Резерв

13XX       Резерв

14X(X)     Транспортные услуги                          Для одной сети

15XX       Нетелекоммуникационные услуги                Для одной сети

16XX       Коды доступа к услугам электросвязи          Для одной сети

и информатики                                (нынешний - "966",

"013","018","019")

17XX       Резерв

18XX       Технологические коды для обслуживания сети

19XX       Коды доступа к операторам информационных

сетей

------------------------------------------------------------------------------

Примечание: В Таблице 1 X = 0...9

4.2. Короткий   номер   "112",   выделенный   "Национальной   службе

спасения",   включает  специальные  службы  пожарных,  полиции,   скорую

медицинскую помощь, газ и гражданскую оборону.

4.3. Номер "117"  " Служба работы с клиентом" выделяется  операторам

для консультации абонента об условиях предоставления услуг.

4.4. Номер "118XX"   "Справочные  службы  (директорий)"   выделяется

операторам для предоставления информации о телефонных номерах.

4.5. Номер "119"   для  "Службы  ремонта  сети"  в  электросвязи   и

информатики для приема жалоб о неисправностях сети.

4.6. "Транспортные    услуги"   -   ресурсы   нумерации   выделяются

экономическим   агентам,   которые  предоставляют  транспортные   услуги

(авиакомпании,   железнодорожные  станции,  автостанции,   автомобильные

компании,  предприятия,  предоставляющие  услуги  такси,  и  т.д.),  для

информации, резервирования билетов, вызова транспорта и т.д.

4.7. "Нетелекоммуникационные  услуги" - ресурсы нумерации выделяются

экономическим  агентам, которые обслуживают электросети, термосети, газ,

водоснабжение   и   канализацию,   и  экономическим   агентам,   которые

предоставляют юридические консультации, метеопрогнозы и т.д.

4.8. "Коды доступа   к  услугам"  -  ресурсы  нумерации,  выделенные

операторам для доступа к услугам IP-телефонии, приема телеграмм, доступа

к междугородным/международным услугам через коммутатор, и т.д.

4.9. "Технологические   коды   для  обслуживания  сети"  -   ресурсы

нумерации,  выделенные  операторам для использования  в  технологических

процессах по обслуживанию и ремонту сети.

4.10. До внедрения  "Национальной  службы спасения "112"  сохранятся

номера  для  доступа к специальным службам "901", "902", "903", "904"  и

"911"  с  нынешнего НПН. После внедрения "Национальной  службы  спасения

"112"  сохранятся номера для доступа к специальным службам "901", "902",

"903", "904" на срок, установленный "Программой внедрения нового НПН".

4.11. "Национальная  служба  спасения  "112"  должна  быть  внедрена

центральными   специализированными  администрациями  в  соответствии   с

"Программой  внедрения "Национальной службы спасения "112", утвержденной

Правительством Республики Молдова.

4.12. Для номеров "901", "902", "903", "904", "911" плата за ресурсы

нумерации не взимается.

[Глава IV измененаПриказом МИР N 117 от 24.12.2008, в силу 31.12.2008]

V. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НУМЕРАЦИЯ

5.1. Географическая нумерация использует ресурсы нумерации номерного

ряда  "2" и "5". Формат географических номеров в общественной телефонной

фиксированной  сети  (PSTN)  состоит  из  8 цифр, первые  2  и  3  цифры

соответствуют  национальному  коду (код зоны) (NDC), а следующие 6  и  5

цифр  - номер абонента. Так, для муниципия Кишинэу NDC "22", за  которым

следуют 6 цифр номера абонента (SN).

5.2. Номерной ряд “4” является стратегическим резервом на длительный

период.

5.3. Коды зон   (NDC)   распределены  по  географическим   принципам

населенным пунктам, как представлено в Таблице 2.

5.4. Для услуг электронных коммуникаций, которые используют технологии

пакетной  коммутации IP,  будут  выделяться  номера,  независимые    от

географического местоположения, из блока номеров "38XXXXXX".

Таблица 2

---------------------------+-------------------------+-------------------

Населенный пункт       | Код зоны (существующий) | Код зоны (новый)

---------------------------+-------------------------+-------------------

1            |            2            |        3

---------------------------+-------------------------+-------------------

Кишинев                         (2)* 2                  22

Сорока                          30                      230

Бельцы                          31                      231

Резерв                                                  232

Резерв                                                  233

Резерв                                                  234

Оргеев                          35                      235

Унгень                          36                      236

Стрэшень                        37                      237

Резерв                                                  238

Резерв                                                  239

Резерв                                                  240

Чимишлия                        41                      241

Штефан Водэ                     42                      242

Каушень                         43                      243

Калараш                         44                      244

Резерв                                                  245

Единец                          46                      246

Бричень                         47                      247

Криулень                        48                      248

Глодень                         49                      249

Флорешть                        50                      250

Дондушень                       51                      251

Дрокия                          52                      252

Резерв                                                  253

Резина                          54                      254

Резерв                                                  255

Рышкань                         56                      256

Резерв                                                  257

Теленешть                       58                      258

Фэлешть                         59                      259

Резерв                                                  260

Резерв                                                  261

Сынжерей                        62                      262

Леова                           63                      263

Ниспорень                       64                      264

Анений Ной                      65                      265

Хынчешть                        34                      269

Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 126-131 от 27.06.2003

стр.182 (изменить код "266" на код "269")

Резерв                                                  267

Яловень                         68                      268

Резерв                                                  266

Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 126-131 от 27.06.2003

стр.182 (изменить код "269" на код "266")

Резерв                                                  270

Окница                          71                      271

Шолдэнешть                      72                      272

Кантемир                        73                      273

Резерв                                                  274

Резерв                                                  275

Резерв                                                  276

Резерв                          77                      277

Резерв                                                  278

Резерв                                                  279

Григориопол                     40                      210

Каменка                         66                      216

Бендер                          32                      552

Резерв                                                  283

Тираспол                        33                      533

Резерв                                                  285

Рыбница                         55                      555

Слобозия                        57                      557

Дубэсарь                        45                      215

Резерв                                                  289

Резерв                                                  290

Чадыр Лунга                     61                      291

Резерв                                                  292

Вулкэнешть                      53                      293

Тараклия                        74                      294

Резерв                                                  295

Резерв                                                  296

Басарабяска                     67                      297

Комрат                          38                      298

Кахул                           39                      299

Днестровск                                              219

--------------------------

* Далее код зоны 2 исключен.

[Глава V изменена Приказом МИР N 117 от 24.12.2008, в силу 31.12.2008]

[Глава V изменена Изменем МТС N 123 от 16.07.04]

VI. НЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НУМЕРАЦИЯ

6.1. Негеографические  ресурсы  нумерации выделяются из  рядов  "6",

"7", "8" и "9". Из номерных рядов "6" и "7", представленных в таблицах 3

и  4, выдаются ресурсы нумерации операторам мобильной сотовой телефонии

и услуг персональной связи.

6.2. Из номерных  рядов  "8"  и  "9", представленных  в  таблице  5,

выдаются   для   услуг  "freephone",  с  распределенной  стоимостью,   с

распределенным доходом, и т.д.

6.3. Блоки номеров  "901 XXXXX - 99X XXXXX" являются  страрегическим

резервом на длительный период.

Таблица 3

-------------------+----------------------------------------------------

Номера         |                     Выделение

-------------------+----------------------------------------------------

60X XXXXX -     сети сотовой мобильной связи

62X XXXXX

63X XXXXX       Для сетей мобильной связи

64X XXXXX       сети сотовой мобильной связи

65X XXXXX -     сети сотовой мобильной связи

66X XXXXX

67X XXXXX       Для сетей мобильной связи

68X XXXXX       Для сетей мобильной связи

690 XXXXX       Резерв для сетей мобильной связи

691 XXXXX       Для сетей мобильной связи

692 XXXXX       Для сетей мобильной связи

693 XXXXX       Для сетей мобильной связи

694 XXXXX -     Резерв для сетей мобильной связи

699 XXXXX

------------------------------------------------------------------------

Таблица 4

-------------------+----------------------------------------------------

Номера         |                     Выделение

-------------------+----------------------------------------------------

700 XXXXX       Услуга с универсальным доступом

71X XXXXX       UPT

72X XXXXX       Услуга персональных номеров

73X XXXXX       Услуга персональных номеров

74X XXXXX -     сети сотовой мобильной связи

78X XXXXX

790 XXXXX -     сети сотовой мобильной связи

793 XXXXX

794 XXXXX       Для сетей мобильной связи

795 XXXXX       Для сетей мобильной связи

796 XXXXX       Для сетей мобильной связи

797 XXXXX -     сети сотовой мобильной связи

799 XXXXX

------------------------------------------------------------------------

Таблица 5

-------------------+-------------------------------------+--------------

Номера         |        Выделение                    |  Примечание

-------------------+-------------------------------------+--------------

800 XXXXX       Услуга "Freephone"

801 XXXXX       Услуга "Freephone"

802 XXXXX -     Резерв

807 XXXXX

808 XXXXX       Услуга с распределенной стоимостью

809 XXXXX -     Резерв

820 XXXXX

821 XXXXX       Доступ "Dial-up" к Internet

822 XXXXX       Резерв

823 XXXXX       Услуга "Payphone"

824 XXXXX -     Услуга "Premium rate"

829 XXXXX

900 XXXXX

901 XXXXX       Резерв*

902 XXXXX       Резерв*

903 XXXXX       Резерв*

904 XXXXX       Резерв*

905 XXXXX -     Резерв

910 XXXXX

911 XXXXX       Резерв*

912 XXXXX -     Резерв

99X XXXXX

------------------------------------------------------------------------

* Номера служб  спасения  из действующего НПН "901",  "902",  "903",

"904"  будут использоваться до введения  "Национальной  службы спасения

"112".

[Глава VI изменена Приказом МИР N 117 от 24.12.2008, в силу 31.12.2008]

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения  к  НПН  утверждаются  Министерством  информационного

развития по предложению НАРЭИ.

7.2. Резервируемые  ресурсы нумерации для услуг и сетей электросвязи

распределяются НАРЭИ.

7.3. Настоящий НПН входит в силу с момента опубликования в Monitorul

Oficial.

[Глава VII изменена Приказом МИР N 117 от 24.12.2008, в силу 31.12.2008]

//Monitorul Oficial 76/104, 22.04.2003